阶段性建设规划 | 汇报稿

# AI Interviewer S1-S2
后续建设计划

从面试专业化升级到职业发展服务闭环

项目阶段：S1 优化方案正在实施，S2 为后续规划

规划范围：S1 面试策略与证据引擎；S2 职业测评、AI 职业规划与简历优化

推进方式：以里程碑验收为主，具体日期根据 S1 进度与资源安排确定

文档版本：V1.0

汇报日期：2026年7月17日

核心结论：后续建设分两个连续阶段推进：S1 先完成 AI 面试官的专业判断、证据评估与训练闭环；S2 再将测评结果、简历信息、目标岗位和 S1 面试证据整合为职业画像，形成职业倾向报告、职业发展计划和可追溯的简历优化建议。

# 一、项目背景与总体目标

AI Interviewer 已在 S0 阶段形成从用户登录、简历解析、候选人画像、面试方案、AI 提问与追问、评分到报告输出的基础闭环。后续建设不再以简单增加外围功能为主，而是分阶段提升面试质量，并逐步向职业发展服务延伸。

总体演进路径为：S1 解决“面试是否专业、判断是否可信、训练是否有效”的问题；S2 解决“用户适合什么方向、如何规划发展、如何提高求职材料匹配度”的问题。两个阶段共享用户画像、简历、岗位知识、能力证据和训练记录，最终形成贯穿测评、规划、准备、面试与复盘的个人职业发展闭环。

## 1.1 阶段定位

| 阶段 | 当前状态 | 建设主题 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 已形成基础闭环 | 结构化模拟面试 | 简历解析、面试流程、评分与基础报告 |
| S1 | 正在实施 | 面试策略与证据引擎 | 专业追问、逻辑分析、证据评分、动态场景、复盘训练 |
| S2 | 后续规划 | 职业发展决策支持 | 霍兰德/MBTI 测评、职业倾向报告、职业规划、简历优化 |

## 1.2 总体建设目标

- 专业化：让 AI 面试官具备岗位知识、主张验证、逻辑分析、追问规划和场景推演能力。

- 可信化：将评分从模型主观判断升级为证据驱动评价，做到结论可解释、可追溯、可复核。

- 体系化：将面试后的报告、分支重答、专项训练和复试验证串联起来，形成持续训练闭环。

- 职业化：在 S2 中加入职业兴趣与人格偏好测评，并结合简历、目标岗位和面试证据输出职业发展建议。

- 可控化：测评计分、关键规则和版本快照采用确定性实现；AI 只负责解释、生成和交互，不修改原始结果，不虚构用户经历。

版本边界：S1 聚焦“如何更专业地面试与训练”；S2 聚焦“如何认识职业倾向并制定行动方案”。S2 不改变 S1 的核心验收目标，也不以新增测评功能挤占 S1 的关键实施资源。

# 二、S1 建设计划：面试策略与证据引擎

## 2.1 阶段定位与建设目标

S1 是当前正在实施的核心优化阶段。其目标是将产品从“基于大模型的结构化模拟面试工具”升级为“基于岗位知识、主张验证、逻辑分析、场景推演和证据积累的智能面试训练系统”。S1 的重点不是让问题更多或语气更强，而是让每个问题都有验证目标、每个评价都有证据来源、每次复盘都能转化为后续训练任务。

## 2.2 核心建设事项

- 岗位领域知识包（DomainPack）：沉淀能力模型、岗位指标、典型场景、常见事故、追问框架和评价标准，为 AI 提供岗位与行业知识基础。

- 主张提取与逻辑链分析：从回答中识别事实、指标、个人贡献、决策、因果和结果，并判断基线、过程、取舍、验证方式等逻辑缺口。

- 追问策略规划：先确定目标主张、验证目的、预期证据和压力等级，再生成自然语言问题，减少泛化追问和流程化走过场。

- 跨轮一致性检查：对历史主张进行检索与比较，发现潜在矛盾后先澄清、再判定，避免直接做负面人格判断。

- 证据链评分：逐轮积累正向、负向和证据不足信号，将能力分数与置信度分离，并支持从报告跳转到对应问答。

- 压力控制与情境沙盘：以真实约束、资源变化、故障事件和决策冲突提升面试真实性，保证高压不等于冒犯或无意义刁难。

- 面试官角色与问题质量审查：角色仅改变表达方式，不改变评分标准；问题输出前检查岗位相关性、重复性、事实边界和可评估性。

- 报告、分支复盘与训练闭环：增强报告的证据、逻辑、一致性与场景分析，支持从历史检查点重新回答并对比改进效果。

- 稳定性与成本控制：为结构化输出、节点失败、上下文压缩和模型调用频率设置校验、降级与重试边界，避免工作流过度脆弱。

## 2.3 分阶段实施安排

- S1-1 领域知识与主张验证：完成 DomainPack、主张提取、主张台账、追问规划和问题渲染，先解决“问什么、为什么追问”的问题。

- S1-2 逻辑链与证据评分：完成逻辑缺口分析、逐轮证据采集、证据台账和评分置信度，解决“如何评价、依据是什么”的问题。

- S1-3 跨轮一致性验证：完成历史主张比较、潜在矛盾澄清和延迟验证调度，提升跨阶段交叉验证能力。

- S1-4 压力控制与动态场景：完成压力阶梯、情境状态、事件注入和决策后果演进，提升真实问题处理能力。

- S1-5 Persona 与质量审查：完成面试官角色渲染、问题质量门禁和协作型能力证据，提升交互真实性和输出稳定性。

- S1-6 报告、分支复盘和训练闭环：完成证据化报告、问答跳转、分支重答、局部对比和专项训练建议，打通面试后的提升路径。

## 2.4 S1 关键交付与验收口径

- 每个追问能够关联明确主张、能力缺口或场景目标，不连续生成重复的通用问题。

- 面试方案绑定版本化 DomainPack，知识包升级不影响已创建或进行中的面试快照。

- 每个核心评分至少关联一条证据，报告同时显示分数、置信度和证据来源。

- 潜在矛盾必须经过澄清流程，证据不足不得直接等同于能力不足。

- 情境变量结构化保存，候选人的选择能够影响后续事件，高压模式不出现攻击性表达。

- 新增分析节点出现单点失败时可以降级，不能导致整场面试中断；旧检查点具备迁移或明确拒绝恢复提示。

- 报告能够支持关键问答跳转、分支重答和改进前后对比，形成可执行的专项训练建议。

# 三、S2 建设计划：职业测评、职业规划与简历优化

## 3.1 阶段定位与建设目标

S2 在 S1 核心能力稳定后启动，产品定位由“智能面试训练系统”进一步扩展为“个人职业发展决策支持工具”。S2 不是孤立增加两个问卷和一个简历改写入口，而是以统一职业画像为中心，将测评偏好、简历经历、目标岗位、用户约束和 S1 面试证据进行整合，输出可解释、可执行、可持续修订的职业发展方案。

## 3.2 职业测评与职业倾向报告

- 统一测评平台：建设题库版本、量表定义、答题会话、断点续答、计分规则、结果快照和报告记录，确保同一版本、同一答案得到一致结果。

- 霍兰德职业兴趣问卷：围绕 RIASEC 六类职业兴趣形成维度得分、前三代码、兴趣组合、偏好工作环境和可探索职业方向。

- MBTI 人格偏好问卷：围绕四组偏好维度输出倾向结果及强弱程度，用于描述信息获取、决策和协作偏好，不作能力高低判断。

- 职业倾向综合报告：分别呈现单项测评结果，并结合简历、目标岗位和个人约束形成综合解读，明确优势环境、潜在冲突、岗位方向与后续验证建议。

- 结果解释边界：兴趣和人格偏好仅作为自我探索与规划输入，不作为临床诊断、人才淘汰或职业命运的确定性结论；报告需展示方法说明与使用限制。

- 题库与量表合规：正式发布前完成题目来源、版权、授权、商标和解释口径审查，优先采用自研或已获授权的题目，不直接复制受保护的商业量表。

## 3.3 AI 职业规划

职业规划以 CareerProfile（职业画像）为统一输入。画像建议包含职业兴趣与人格偏好、教育与项目经历、技能证据、目标岗位、地域与时间约束、薪酬与工作方式偏好，以及 S1 产生的能力证据和训练记录。

- 岗位方向匹配：通过版本化职业角色包描述岗位职责、核心能力、常见路径、典型任务和能力门槛，给出推荐方向及推荐理由。

- 差距诊断：区分兴趣匹配、技能匹配、经历匹配和证据充分度，明确“尚未具备”与“尚未证明”之间的差异。

- 分阶段行动计划：按近期（0-3 个月）、中期（3-12 个月）和长期（1-3 年）输出学习、项目、作品集、求职与复盘任务。

- 多方案比较：支持主路径、备选路径和转型路径，说明各方案的进入成本、关键风险、验证动作和退出条件。

- 持续校正：用户完成训练、更新简历或进行新一轮面试后，系统基于新增证据更新职业画像和行动计划，不把首次测评结果固化为永久标签。

## 3.4 AI 简历优化

- 目标岗位驱动：在保留通用版本的同时，允许用户选择目标岗位或导入岗位描述，生成岗位定向的简历诊断。

- 结构与表达优化：检查职业摘要、经历顺序、项目描述、技能分类、关键词覆盖、职责与成果区分，以及表达的一致性和可读性。

- 证据化改写：按照背景、任务、行动和结果组织经历，优先使用用户已确认的数据和事实；对缺失指标仅提出补充问题，不自动编造。

- 差异对比与版本管理：保留原文、建议稿、修改原因、依据来源和用户确认状态，支持通用版与岗位定向版并存。

- 与 S1 联动：将简历中的高重要度主张转化为后续面试验证点，并利用 S1 面试证据反向发现简历中的表述过强、证据不足或遗漏优势。

不可突破的质量底线：AI 不得虚构任职经历、项目职责、技术方案、业务数据、奖项或学历信息。凡涉及新增事实、量化结果或责任范围的改写，必须标记为“待用户确认”，确认前不得进入最终简历。

## 3.5 S2 分阶段实施安排

- S2-1 测评基础能力：完成统一测评模型、题库版本、答题会话、确定性计分、结果快照和断点恢复。

- S2-2 职业倾向报告：完成霍兰德与 MBTI 单项报告、综合职业倾向报告、解释边界和报告导出。

- S2-3 职业画像与规划引擎：整合测评、简历、偏好、目标岗位和 S1 证据，完成岗位方向匹配、差距诊断和分阶段行动计划。

- S2-4 简历优化与版本管理：完成岗位描述解析、简历诊断、证据化改写、修改对比、用户确认和多版本管理。

- S2-5 闭环联动与发布验收：打通职业规划、简历、面试方案、面试证据和训练任务，完成隐私、安全、性能、可解释性与回归测试。

## 3.6 S2 关键交付与验收口径

- 同一问卷版本和相同答案的计分结果必须一致，原始得分与报告解释分层保存，AI 不得修改原始计分。

- 职业倾向报告完整展示维度结果、组合解释、岗位方向、限制说明和建议验证动作，并能够追溯题库与规则版本。

- 职业规划中的关键建议能够标注来源：测评、简历、目标岗位、用户偏好或 S1 能力证据。

- 行动计划包含阶段目标、具体任务、完成标准、复盘节点和调整条件，不只输出泛化建议。

- 简历优化提供逐项修改对比与理由；未经用户确认的新增事实为零，目标岗位定向版本可独立保存和回滚。

- 用户能够查看、导出和删除个人测评、规划与简历数据；本地多用户数据保持严格隔离。

# 四、S1 与 S2 的衔接关系

## 4.1 统一业务闭环

S1 与 S2 的价值不在于功能叠加，而在于数据和行动能够循环验证。建议形成以下闭环：

- 用户提供简历、目标岗位与个人偏好，形成基础职业档案。

- 完成霍兰德与 MBTI 问卷，生成职业兴趣和人格偏好结果。

- 系统综合测评、简历和岗位知识形成 CareerProfile，并输出职业方向、差距与行动计划。

- 系统生成岗位定向简历优化建议，并将核心经历主张转化为面试验证重点。

- 用户进入 S1 面试训练，产生主张、逻辑、能力和场景表现证据。

- S2 根据新增证据更新职业画像、简历表达和训练计划，用户再进入复试验证。

## 4.2 可复用能力与新增能力

- 直接复用：用户体系、本地多用户隔离、简历解析、候选人画像、岗位描述、知识库、报告输出和历史记录。

- S1 向 S2 提供：DomainPack 的岗位能力模型、Claim Ledger 的经历主张、Evidence Ledger 的能力证据、训练建议和分支对比结果。

- S2 新增：测评定义与题库版本、测评会话与结果快照、职业角色包、职业画像、职业计划、简历版本和修改确认记录。

- S2 反向支持 S1：将目标岗位、职业方向、能力差距和简历高重要度主张作为面试方案与专项训练的输入。

## 4.3 推进依赖与并行边界

S2 的题库调研、合规审查、数据模型和原型设计可以在 S1 后半阶段提前准备；但 S2 与面试证据的深度联动，应在 S1 的 DomainPack、Claim Ledger、Evidence Ledger 和报告接口稳定后实施。推进顺序坚持“先保证 S1 核心闭环，再开展 S2 集成开发”，避免同时扩大范围导致两个阶段均无法形成稳定交付。

# 五、技术实施原则与质量边界

## 5.1 总体技术路线

后续建设继续沿用现有 Java、JavaFX、Spring Boot、Spring AI、LangGraph4j、SQLite 与 Lucene 技术基础，保持本地运行、本地多用户、在线模型调用和单 Agent 工作流约束。S1 通过结构化节点增强面试策略；S2 通过确定性测评规则、职业画像和规划工作流扩展业务范围，不在当前阶段引入多 Agent、语音、视频、在线代码执行或复杂插件市场。

## 5.2 规则与 AI 的职责分工

| 模块 | 确定性规则负责 | AI 负责 |
| --- | --- | --- |
| 职业测评 | 题目版本、答题记录、反向计分、维度得分、结果快照 | 结果解释、个性化表述、补充问题 |
| 职业规划 | 资料来源、岗位能力映射、约束校验、版本记录 | 方案生成、路径比较、行动建议与交互修订 |
| 简历优化 | 原始事实、版本差异、确认状态、回滚 | 结构诊断、表达改写、岗位定向建议 |
| S1 面试 | 阶段、状态、证据关联、质量门禁和降级规则 | 主张/逻辑分析、问题生成、证据理由与报告叙述 |

## 5.3 数据、隐私与可追溯性

- 版本快照：DomainPack、职业角色包、题库、计分规则、提示模板和报告模板均需版本化，保证历史结果可复现。

- 来源标记：职业建议和简历改写区分用户事实、测评结果、岗位知识、场景假设和 AI 推断，禁止混写。

- 数据最小化：默认本地保存结构化结果和必要上下文，模型调用仅发送完成当前任务所需信息。

- 用户控制：提供查看、导出、删除、重新测评和撤销简历改写能力，敏感信息进入模型前应支持提示或脱敏。

- 失败降级：测评计分不依赖模型；AI 解释、规划或改写失败时保留原始结果和用户资料，不阻断用户继续操作。

# 六、总体里程碑与推进安排

本计划采用里程碑管理，不在资源、人员和 S1 当前进度尚未最终确认时固化日历日期。每个里程碑以可演示产出和验收门槛为准，上一里程碑未达到质量门槛时，不进入大范围功能扩张。

| 里程碑 | 阶段状态 | 建设重点 | 主要产出 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | S1 正在推进 | 领域知识、主张验证、追问规划、证据基础 | 可围绕主张追问并积累证据的面试主链 | 核心状态可持久化，基础追问与证据验收通过 |
| M2 | S1 后续 | 逻辑链、一致性、压力控制、动态场景、质量门禁 | 具备跨轮验证与真实场景推演能力 | 场景一致、压力安全、问题质量稳定 |
| M3 | S1 收口 | 证据化报告、分支复盘、专项训练、稳定性 | S1 可发布版本及完整训练闭环 | S1 总体验收通过，关键数据接口稳定 |
| M4 | S2 启动 | 测评平台、霍兰德/MBTI、职业倾向报告 | 可复现的测评结果和综合报告 | 题库合规、计分一致、解释边界明确 |
| M5 | S2 核心 | 职业画像、岗位匹配、差距诊断、行动计划 | 可追溯的职业规划方案 | 建议来源清晰、计划可执行、支持修订 |
| M6 | S2 收口 | 简历优化、版本管理、S1-S2 联动、发布验收 | 职业发展闭环及 S2 可发布版本 | 无事实虚构，隐私、回滚与回归测试通过 |

# 七、综合验收标准

## 7.1 产品与业务验收

- 用户能够完成从职业测评、职业倾向报告、职业规划、简历优化到面试训练和复盘的主要路径。

- S1 与 S2 各自能够独立形成可用闭环，任一阶段暂未完成时不会破坏另一阶段的核心功能。

- 重要结论、建议和改写均可解释、可追溯、可修订，不以一次模型输出作为不可更改的最终结论。

- 正式模拟、教练训练、测评解释和职业规划使用明确区分的数据与规则，避免训练提示污染正式评价。

## 7.2 技术与质量验收

- 关键结构化输出通过 Schema、枚举、必填字段和数值范围校验；修复失败时具备明确降级路径。

- 测评计分、版本快照、简历事实和用户确认记录不依赖模型生成，历史报告可复现。

- 新增节点或模型调用失败不导致会话、测评或简历原稿丢失；检查点和数据迁移具备兼容策略。

- 模型上下文遵循最小必要原则，跨用户数据不串用，导出与删除流程可验证。

- 核心路径完成单元测试、集成测试、回归测试和典型异常测试，并保留可演示样例数据。

# 八、主要风险与保障措施

| 风险 | 可能影响 | 保障措施 |
| --- | --- | --- |
| S1 节点过多、流程复杂 | 响应变慢、成本上升、局部失败放大 | 合并可合并节点，控制执行频率；为每个分析节点设置超时、重试和降级；只向内部节点提供相关摘要。 |
| 测评结果被过度解读 | 用户被标签化，建议失真 | 明确兴趣/偏好不等于能力；展示维度与限制说明；允许重测和补充证据，不输出确定性职业结论。 |
| 题库与量表合规不清 | 发布受阻或引发版权、商标风险 | 建立题目来源台账；优先自研或授权；正式发布前完成合规审查和对外命名确认。 |
| 职业建议出现幻觉 | 岗位信息错误、行动计划不可执行 | 职业角色包版本化；建议标注依据与假设；缺少数据时说明不确定性，不宣称实时市场结论。 |
| 简历改写虚构事实 | 损害用户诚信并产生求职风险 | 事实与表达分层；新增事实一律待确认；保留逐项差异、来源和回滚，设置最终确认门禁。 |
| S1 与 S2 同时扩张 | 资源分散、延期、质量下降 | S1 核心闭环优先；S2 前期仅并行开展调研、合规与数据模型；深度集成以 S1 接口稳定为准入条件。 |
| 敏感职业数据泄露 | 隐私与信任风险 | 本地存储、多用户隔离、最小化模型输入、可删除与可导出；对敏感字段提供脱敏提醒。 |

# 九、预期成果与汇报结论

## 9.1 预期交付成果

- S1：面试策略与证据引擎、版本化岗位知识包、主张与证据台账、动态情境面试、证据化报告和分支训练闭环。

- S2：霍兰德与 MBTI 问卷、确定性计分与结果快照、职业倾向综合报告、职业画像与职业发展计划。

- S2：目标岗位定向的简历诊断、证据化改写、逐项差异说明、多版本管理与用户确认机制。

- 统一能力：S1 与 S2 的数据接口、版本体系、隐私控制、失败降级、验收样例和使用说明。

## 9.2 预期产品价值

S1 完成后，AI Interviewer 将不再只是能够完成一场面试，而是能够理解候选人说了什么、识别哪里需要验证、依据什么评分，并通过场景与复盘帮助用户提升。S2 完成后，产品将进一步覆盖“认识自己、选择方向、制定计划、优化材料、模拟面试、复盘提升”的完整过程，形成差异化的个人职业发展训练平台。

建议推进结论：当前继续以 S1 核心闭环和质量验收为主；在 S1 后半阶段同步开展 S2 的题库调研、合规审查、数据模型与交互原型；待 S1 关键数据接口稳定后，按“测评与报告 → 职业画像与规划 → 简历优化 → S1-S2 闭环联动”的顺序推进 S2。

— 完 —